## Slide 1
Techniek College Rotterdam
Workshop: Scrum

## Slide 2: Uitvoer van ict projecten
Waterfall Method (oud) Agile Method

## Slide 3: Al is een keer gezien?

## Slide 4: Scrum bij bedrijven
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts (EA)
IBM
Apple
BBC
TimeWarner
Philips
Rabobank
Siemens
Nokia

## Slide 5: Scrum in het Kort

## Slide 6: Sprints

## Slide 7: Sprints
Een sprint duurt 1 tot 3 weken
Een constante lengte van een sprint zorgt voor ritme
Het plannen, ontwerpen, programmeren en testen gebeurt allemaal in 1 sprint.

## Slide 8: Rol : Product owner
Beschrijft de functionaliteiten van het product
Maakt beslissingen over omvang vs planning
Geeft prioriteit aan in de product backlog
Past functionaliteiten en prioriteit aan bij elke sprint
Accepteert of weigert resultaat

## Slide 9: Rol : Scrum Master
Zorgt dat de scrum principes goed worden toegepast
Haalt belemmeringen weg
Coach het team naar het beste resultaat
Zorgt dat in het team goed wordt samengewerkt
Zorgt ervoor dat het team beschermt wordt storing van buitenaf

## Slide 10: Rol : Het team
Normaal gesproken een team van 3-9 personen
Verschillende functies: programmeur, tester, designer etc
Zelf organiserend team !
Leden in het team wisselen niet binnen een sprint.

## Slide 11: Product Backlog
Een lijst met functionaliteiten
Volgorde van functionaliteiten. Wat moet eerst gemaakt worden !
Functionaliteiten beschreven met userstories
Kan bij elke sprint veranderen. Wijzigingen in functionaliteiten en volgorde.

## Slide 12: Userstories
Userstories schrijven we op de volgende manier:
Als een <gebruikersgroep>,
ik <wil/kan> <bepaalde functionaliteit>,
zodat <reden>
De reden is vaak handig, maar niet verplicht. Wel is het vaak handig om het toch neer te zetten.
Moeite met het schrijven, kijk deze video (52 min): https://www.youtube.com/watch?v=6q5-cVeNjCE

## Slide 13: Sprint Backlog
Vanuit de product backlog worden de belangrijkste userstories uitgekozen die in de sprint uitgevoerd moeten worden
De sprints staan in de sprint backlog op volgorde van uitvoer.
Sprint backlog: https://agilescrumgroup.nl/de-sprint-backlog-alles-wat-je-moet-weten/

## Slide 14: Burndown Chart
Alle onderdelen van een sprint worden in een burndown chart gezet.
Zorgt voor overzicht hoever we in de sprint zijn.
Moet op de 0 lijn uitkomen als al het werk is gedaan.

## Slide 15: Sprint Planning
De product owner, scrum master & team komen samen
Ze kijken welke userstories in de komende sprint uitgevoerd kunnen worden
Hierbij schatten ze de hoeveelheid tijd/storypoints per userstory in
https://www.youtube.com/watch?v=PzJXBhK6STw

## Slide 16: Stand up

## Slide 17: Stand up: Walk the board

## Slide 18: Stand up
Elke dag een stand-up meeting
Staand: zorgt ervoor dat je effectiever bent
Probeer elke dag dezelfde tijd de stand-up te doen
Zorg dat je maximaal 15 minuten bezig bent
Basic rules: https://www.youtube.com/watch?v=Hv8xtMgGGRg

## Slide 19: Sprint Review
De product owner, scrum master en team zijn aanwezig
Laten zien van de gemaakte functionaliteit
Product owner kan het werk accepteren of weigeren!

## Slide 20: Sprint Retrospective
Terugkijken op de sprint
Wat ging er goed
Wat ging er minder
Hoe kunnen we het proces verbeteren

## Slide 21: Penny Game !
We gaan de Penny Game doen als je scrum tryout.
Voordat we kunnen beginnen: Maak groepjes van 5 – 6 personen

## Slide 22: Penny Game !
Iedere groep heeft een scrum master nodig
Voordat we kunnen beginnen: Maak groepjes van 5 – 6 personen
Elke scrum master meld zich bij de product owner

## Slide 23: Penny Game !
Regels:
Als je een munt omdraait krijg je die waarde in punten.
Alle munten moeten omgedraait zijn voordat de scrum master naar de product owner gaat
Score:
  verstreken tijd wanneer de scrum master bij de product owner komt
  Totale waarde van de omgedraaide munten
Er worden 3 rondes gespeelt, iedere ronde met eigen regels.
Je krijgt voor iedere ronde 1 minuut sprint planning en 1 minuut retrospective.

## Slide 24: Penny Game !
Sprint 1:
Draai de munten met je verkeerde hand
Draai alle munten voordat je deze aan de volgende teamlid geeft
Batch: 15 (15 munten omdraaien)

## Slide 25: Penny Game !
Retrospective Sprint 1 : (1 minuut)
Wat ging er goed?
Wat kan beter?
Actie voor volgende sprint?

## Slide 26: Penny Game !
Sprint 2 :
Draai de munten met je verkeerde hand
Draai 5 munten voordat je deze aan de volgende teamlid geeft
Batch: 15 (15 munten omdraaien)

## Slide 27: Penny Game !
Retrospective Sprint 2 : (1 minuut)
Wat ging er goed?
Wat kan beter?
Actie voor volgende sprint?

## Slide 28: Penny Game !
Sprint 3 :
Draai de munten met je goede hand
Batch: 15 (15 munten omdraaien)

## Slide 29: Penny Game !
Retrospective Sprint 3 : (1 minuut)
Wat ging er goed?
Wat kan beter?
Actie voor volgende sprint?

## Slide 30: Sprint review
We weten wat een sprint is
We weten wat een product owner doet
We weten wat een scrum master doet
We weten hoe we moeten werken als team
We weten wat een product backlog is
We weten wat een sprint backlog is
We weten wat een sprint planning is
We weten wat een ‘potentially shippable product’ is
We weten wat een sprint review is
We weten wat een retrospective is

## Slide 31: Sprint review
Dus eigenlijk:
Zijn we
masters in Scrum